**Ingeniería y Calidad de Software**

***PRÁCTICO 8 - SCRUM - Planificación de Release y de Sprint***

Índice

**No se encontraron entradas de tabla de contenido.**

# Introducción

# Enunciado

**Unidad**: Unidad Nro. 3: Gestión Ágil de Proyectos

**Consigna**: Tomando como base la definición de producto realizada para Taxi Mobile: Sistema web mobile para seguimiento de taxis y teniendo en cuenta el MVP definido, realizará con su equipo SCRUM la primera reunión de planificación de Sprint (Sprint Planning).

**Objetivo**: Que el estudiante sea capaz de simular una de las ceremonias de SCRUM, Sprint Planning, cuyo propósito es la definición del Sprint Backlog.

Que comprenda la importancia de la planificación en el contexto de la gestión ágil de proyectos.

**Propósito**: Aplicar los conceptos de Gestión Ágil de Proyectos Vivenciar el ambiente de Scrum simulando la ceremonia de planificación de un sprint.

**Entradas**: Conceptos teóricos de SCRUM. Bibliografía referenciada sobre el tema.

Definición de Hecho (DoD) para el equipo.

Caso práctico de Taxi Mobile: Sistema web mobile para seguimiento de taxis previamente desarrollado.

Ejemplo de Minuta de Sprint Planning

Ejemplo de Sprint Backlog

**Salida**: Se evaluará que:

* Presente el plan de release para la liberación de la primera versión del producto (MVP).
* Describa todas las consideraciones de contexto
* Presente la minuta de planificación del Sprint
* El Sprint Backlog desagregando las user stories en tareas estimadas en horas ideales
* Descripción de todas las consideraciones de contexto que considere necesarias para la comprensión
* de los entregables mencionados en los ítems anteriores.

**Instrucciones**:

* En grupos trabajarán la consigna.
* Tomarán el MVP definido para el producto de Taxi Mobile: Sistema web mobile para seguimiento de taxis, ya estimado
* Definirán las condiciones de contexto necesarias para la planificación del release.
* Definirán el Plan de Release indicando cuantos sprints serán necesarios y que user stories entregarán en cada uso y por consiguiente la duración del Plan de Release para la entrego de la versión del producto.
* Definirá la minuta para el Sprint 1 y el Sprint Backlog

**Observaciones**: Debe referenciar la Bibliografía consultada.

# Resolución

## Plan de release

## Consideraciones de contexto

## Minuta de planificación del Sprint

## Spring Backlog

## Consideraciones de contexto para los entregables